технико-экономическое обоснование разработки

Исходные данные для расчетов приведены в таблице.

Таблица1 – Исходные данные

| №п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость ПК, руб. | 82000 |
| 2 | Срок полезного использования, лет | 3 |
| 3 | Число рабочих дней в году, дн. | 247 |
| 4 | Количество часов работы ПК в день, час | 6 |
| 5 | Заработная плата, в час | 350 |
| 6 | Начисления на заработную плату, % | 30,2 |
| 7 | Коэффициент накладных расходов | 0,1 |
| 8 | Плановая рентабельность, % | 25 |
| 9 | Затраты машинного времени на отладку программы, % | 10 |
| 10 | Расход электроэнергии в час, кВт | 0,5 |
| 11 | Стоимость кВт часа электроэнергии, руб. | 7,28 |

Определение затрат времени по стадиям разработки сайта для книгоманов представлено в соответствии с таблицей.

Таблица2 – Определение затрат времени по стадиям разработки проекта

| Стадия разработки проекта | Затраты времени, чел./часы | Поправочный коэффициент | Затраты времени с учетом коэффициента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка технического задания | 52 |  |  |
| 1.1. Затраты времени разработчика постановки задачи | 30 | 0,65 | 19,5 |
| 1.2. Затраты времени разработчика программного обеспечения | 22 | 0,35 | 7,7 |
| 2. Разработка эскизного проекта | 40 |  |  |
| 2.1. Затраты времени разработчика постановки задачи | 16 | 0,7 | 11,2 |

Продолжение таблицы 2

| Стадия разработки проекта | Затраты времени, чел./часы | Поправочный коэффициент | Затраты времени с учетом коэффициента |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Затраты времени разработчика программного обеспечения | 24 | 0,3 | 7,2 |
| 3. Разработка технорабочего проекта | 420 |  |  |
| 3.1. Подготовка контента программного обеспечения | 28 | 0,2 | 5,6 |
| 3.2. Создание | 230 | 0,4 | 92,0 |
| 3.3. Оптимизация | 162 | 0,4 | 64,8 |
| 4. Внедрение | 24 |  |  |
| 4.1. Затраты времени разработчика постановки задачи | 12 | 0,5 | 6,0 |
| 4.2. Затраты времени разработчика программного обеспечения | 12 | 0,5 | 6,0 |
| Итого: | 536 |  | 220,0 |

Произведем расчет затрат.

С эл– стоимость электроэнергии рассчитывается по формуле (1):

| Сэл=Рэл•Цквт, руб., | (1) |
| --- | --- |

где Рэл – расход электроэнергии в час (по паспортным данным ПК), кВт;

Цквт – стоимость кВт часа электроэнергии.

Сэл=0,5 •7,28=3,64 руб.,

Стоимость одного машинного часа рассчитывается по формуле (2):

| Смч=СбалТэ • Др • Чд+Сэл, руб., | (2) |
| --- | --- |

где  Сбал – балансовая стоимость ПК;

Тэ – срок полезного использования;

Др – число рабочих дней в году;

Чд– число часов работы ПК в день;

Сэл – стоимость электроэнергии.

Смч = 820003 •247 •6+3,64=22,09 руб.,

Затраты, связанные с созданием данного программного продукта, рассчитываются по формуле (3):

| Зппр=Тн•ЗПср•1+ЗПнач+Кнр+Смч•Тмо, руб., | (3) |
| --- | --- |

где  Зппр-затраты на создание программного продукта;

Тн – время на составление программного продукта (чел/час);

ЗПср – средняя заработная плата программиста (часовая);

ЗПнач – начисления на заработную плату;

Кнр – коэффициент    накладных    расходов;

Смч – стоимость одного часа машинного времени;

Тмо – затраты машинного времени на отладку программы.

Зппр= 220,0•350 •1+0,302+0,1+ 22,09•22,00=108439,98 руб.,

Договорная цена определяется по формуле (4):

| Цдог=Зппр+Зппр • R100, руб., | (4) |
| --- | --- |

где R – плановая рентабельность.

Цдог = 108439,98 + ( 108439,98 • 25100) = 135549,98 руб.,

В результате проведенных расчетов установлено: общие затраты на создание программного продукта составили 108439,98 руб.; договорная цена разработки с учетом плановой рентабельности 25 % составила 135549,98 руб. Таким образом, разработка сайта для книгоманов является экономически целесообразной, а запланированный уровень рентабельности обеспечивает полное покрытие всех издержек.